Döntéshozatal: egyszerű többség 						                  V-1/2013. Nyü.______

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. május 29-ei ülésére

# Tárgy: Döntés az Ifjúsági szálláshely kialakítása kapcsán felmerült többletmunkákról és azok fedezetének biztosításáról

Mint ismeretes, a 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján támogatást nyert Önkormányzatunk az „Ifjúsági szálláshely kialakítása a Karasz János Sporttelepen” elnevezésű pályázat keretében, mely projekt megvalósítása folyamatban van.

A beruházás kivitelezése során esztétikai szempontok és a jobb kihasználhatóság céljából pótmunka igények merültek fel, melyek megvalósításához további képviselő-testületi döntések szükségesek.

Ezek a szükséges pótmunkák a következők:

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013. (I. 30.) kt. határozata alapján döntött arról, hogy az épülő Ifjúsági szálláshely épületének homlokzatára hungarocel stukkódíszítő elemek kerüljenek, valamint az épület hátsó részén egy 5x8 m-es terasz készüljön el. Tótkomlós Város Önkormányzat Igazgatási osztálya a munkálatok elvégzésére ajánlatot kért a Komlós Településszolgáltatási Kft.-től.

A Komlós Településszolgáltatási Kft. ajánlata:

- hungarocel stukkó díszítő elemek elhelyezése (anyag+munkadíj) : bruttó ……………….Ft

- hátsó terasz építés (anyag+munkadíj): bruttó……………………….Ft

Összesen: bruttó ……. Ft

Ezen pótmunkák elvégzésére sor került, azonban a költségek fedezetének biztosításáról a Képviselő-testület még nem döntött.

Az ingatlan utcafront felöli esztétikus megjelenése érdekében célszerű lenne az ifjúsági szálló épülete és a pénztár funkciót betöltő épület közötti kerítés és kapu felújítása. Tótkomlós Város Önkormányzat Igazgatási osztálya ezen munkálatok elvégzésére is ajánlatot kért a Komlós Településszolgáltatási Kft.-től.

A munkálatok elvégzésére a Komlós Településszolgáltatási Kft. árajánlata a következő:

- kerítés és kapu felújítása (anyag+munkadíj): bruttó …………………….Ft

Javaslom, hogy a képviselő-testület ezen pótmunkák elvégzését is hagyja jóvá, és biztosítsa azok fedezetét.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntéseit.

- HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013. (I. 30.) kt. határozata alapján elrendelt pótmunkák (hungarocel stukkó díszítő elemek elhelyezése, terasz építés) elvégzését jóváhagyja, annak – az árajánlatban szereplő költségvetés szerinti - nettó …..Ft+ÁFA, bruttó ……. Ft költsége fedezetét Tótkomlós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése …………………………. terhére biztosítja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Herczegné Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője Határidő: értelem szerint

- HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete pótmunka keretében elrendeli az 5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 24. szám alatti ingatlanon az Ifjúsági Szálláshely épülete és a pénztár funkciót betöltő épület közötti kerítés és kapu felújítását. Megbízza a Komlós Településszolgáltatási Kft-t azzal, hogy az elkészített költségvetés alapján a munkálatokat végezze el.

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elrendelt pótmunkák (kerítés és kapu felújítás) – árajánlatban szereplő költségvetés szerinti - nettó……………………Ft+ÁFA, bruttó …..Ft költségének fedezetét Tótkomlós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése ……………………………terhére biztosítja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Herczegné Mihály Rita, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője Határidő: értelem szerint

Tótkomlós, 2013. május 23.

dr. Garay Rita

polgármester

Az előterjesztést látta: 		Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

Az előterjesztést készítette: 	Gazdagné Vereb Edit műszaki ügyintéző