Döntéshozatal: egyszerű többség				                               X - 3/2014. Nyü. ___

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. október 29-ei ülésére

Tárgy: A „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” című pályázat többlettámogatásának felhasználása

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087 azonosító számú, a Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése című projekt keretén belül megvalósuló beruházással kapcsolatban 2012. 09. 14-én a támogatási arány növelésére kérelmet nyújtottunk be. A kérelem elbírálásához szükséges költség-haszon elemzés felülvizsgálata megtörtént, és ennek alapján a támogatási szerződés módosítását 2014. szeptember 25-én aláírtuk. A módosított támogatási szerződés szerint a támogatás mértéke a korábbi 85,0 %-os támogatás intenzitással szemben 94,548676 % -ra változott.

A támogatás összege az eredeti támogatási szerződés szerint legfeljebb 2.254.323.853.- Ft, a módosított támogatási szerződés szerint legfeljebb 2.507.568.653.- Ft, ezek alapján a támogatás legfeljebb 253.244.800.- Ft-tal megemelkedik.

A többlettámogatás után is még 144.577 E Ft önerőt kell biztosítani a Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által felvett hitelből, melynek a fedezetét a társulat tagjai által befizetett érdekeltségi hozzájárulások képezik.

A hitel folyósításához a K&H Bank Zrt előírta a Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat teljes körű jogi átvilágítását, amelyre vonatkozóan a Társulat pályáztatja a bank által is elismert ügyvédi irodákat. A hitel folyósítása csak a lakossági Tagok zárolt lakástakarékpénztári számláikon szereplő egyenleg erejéig lehetséges.

A megnövekedett támogatási összegekből adódóan olyan többlet források fognak megképződni a beruházásban, amelyeket a szennyvíz-beruházáshoz kapcsolódó többlet fejlesztésre lehet és tudunk majd felhasználni.

A víziközmű-társulat tagjainak döntő többsége lakás-előtakarékossággal (LTP) fizeti hozzájárulását, amelyek 2018-ban fognak lejárni. CSAK EKKOR áll majd rendelkezésünkre (állami támogatásokkal megnövelve) VALÓJÁBAN a tagok befizetése, mert mindeddig a tagok saját LTP számláján gyarapodik a pénz. Ez azt jelenti, hogy a megtakarítások fedezetével a bankhitelből tudjuk megelőlegezni a munkálatok költségeit, erre pedig ebben az esetben van mód.

A jogszabályok adta lehetőségeket figyelembe véve és hasznossága tekintetében mind a lakosság, mind Önkormányzatunk számára a legjobb ilyen fejlesztési cél az ingatlanoknak a szennyvízcsatorna hálózatra rákötését biztosító csatornaszakasz, az ú.n. „házi bekötések” megépítése.

Önkormányzatunk számára azért fontos ez a cél, mert:

Önkormányzatunk a „pályázati pénzekért cserébe” kötelezettséget vállalt arra, hogy érintett ingatlanok rákötnek a hálózatra az alábbiak szerint:

- a beruházás megvalósításának évében 75%

- a beruházás megvalósítását követő 5 éven belül 92%

Ennek a vállalásnak a be nem tartása esetén előfordulhat, hogy a támogatásokat vissza kell fizetnünk.

A lakosság számára azért fontos ez a cél, mert:

Amennyiben az ingatlanon igénybe vehető lenne a szennyvíztisztítási szolgáltatás, de nem kötik rá a hálózatra

- Talajterhelési díjat kell fizetni (évente minimum 144.000 Ft)

- Környezetvédelmi bírság szabható ki rá (minimum 50.000 Ft)

Mindannyian ismerjük a lakosság (általánosságban) nehéz anyagi helyzetét. A többlet-támogatásokból rendelkezésünkre álló céltartalékból módunk van arra, hogy könnyítsünk terheiken, ahelyett, hogy további bírságokkal kellene súlytani az ingatlantulajdonosokat.

Ezért javaslom, hogy a képviselő-testület erre az esetre határozza meg, hogy a fennmaradó részt mire kívánja fordítani annak figyelembe vételével, hogy a jogszabályok és a Bank mire ad lehetőséget.  Javaslom, hogy elsősorban segítsen be az önkormányzat a „házon belüli” munkálatokba, így csökkenthetjük a lakosság terheit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, majd hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087 azonosító számú, a Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése című projekt támogatási többletbevételek kapcsán képezhető céltartalék felhasználását ……………………………………………………………………………..cél megvalósítására javasolja felhasználni és elrendeli annak előkészítését a Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat bevonásával.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Juhász Pál Társulat elnöke

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2014. október 27.

dr. Garay Rita

polgármester

Az előterjesztést készítette: Vantara Jánosné osztályvezető

Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző